⚙

WingetEasy — Issues do Projeto

45 issues completas com dependências, código e critérios de aceite

| 45 Issues Total do projeto | 6 Milestones Fases organizadas | C# + WinUI 3 Stack tecnológica |
| --- | --- | --- |

# Índice de Milestones e Issues

| Milestone | Issues | Descrição | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup (0) | #1–#3 | Estrutura da solution, NuGet e CI/CD | Fundação do projeto |
| Core / M1 (1) | #4–#18 | Modelos, interfaces, serviços, banco e testes | Lógica de negócio sem UI |
| UI Base / M2 (2) | #19–#26 | WinUI 3, tray, janelas, ViewModels e controles | Primeira interface funcional |
| Polimento / M3 (3) | #27–#31 | Toast, temas, UAC integrado, histórico, onboarding | Robustez e UX |
| Avançado / M4 (4) | #32–#39 | Backup, profiles, headless, auto-update, Task Scheduler | Funcionalidades avançadas |
| Distribuição / M5 (5) | #40–#45 | MSIX, assinatura, release CI, winget-pkgs, README | Publicação pública |

# Setup do Projeto

| #1 | Setup |  |
| --- | --- | --- |

Configurar solution C# com projetos App, Core e Data

### Descrição

Criar a estrutura base da solution com os três projetos separados, configurar referências entre eles e garantir que o projeto compila sem erros antes de escrever qualquer lógica de negócio.

### Tarefas

- Instalar Visual Studio 2022 Community com workloads: .NET Desktop Development e Windows App SDK

- Criar solution WingetEasy.sln via CLI: dotnet new sln -n WingetEasy

- Criar projeto WingetEasy.Core — class library .NET 8: dotnet new classlib -n WingetEasy.Core -f net8.0

- Criar projeto WingetEasy.Data — class library .NET 8: dotnet new classlib -n WingetEasy.Data -f net8.0

- Criar projeto WingetEasy.App — WinUI 3 via template do Windows App SDK no Visual Studio

- Adicionar referências: App → Core + Data | Data → Core (nunca Core → App)

- Configurar .gitignore padrão para C# (usar template oficial do GitHub para VisualStudio)

- Criar Directory.Build.props com Nullable=enable e ImplicitUsings=enable para todos os projetos

- Criar projeto WingetEasy.Core.Tests com xUnit na pasta tests/

- Fazer o primeiro commit com a estrutura vazia funcionando

### Referência de código

<PropertyGroup> <Nullable>enable</Nullable> <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> <TreatWarningsAsErrors>true</TreatWarningsAsErrors> <TargetFramework>net8.0</TargetFramework> </PropertyGroup>

✓ Critérios de aceite

• dotnet build na raiz compila os três projetos sem nenhum erro ou aviso

• dotnet test executa sem falhas (nenhum teste ainda, mas o runner funciona)

• O projeto WinUI 3 abre uma janela vazia ao pressionar F5 no Visual Studio

• O .gitignore está ignorando bin/, obj/, .vs/ e *.user corretamente

| #2 | Setup |  |
| --- | --- | --- |

Configurar pacotes NuGet com gerenciamento centralizado de versões

⚠ Requer antes: Issue #1

### Descrição

Instalar e configurar todos os pacotes NuGet necessários nos projetos corretos. Usar Directory.Packages.props para garantir que todas as versões são definidas em um único lugar e nunca divergem entre projetos.

### Tarefas

- Criar Directory.Packages.props na raiz com ManagePackageVersionsCentrally=true

- WingetEasy.Core: CommunityToolkit.Mvvm, Microsoft.Extensions.DependencyInjection, Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions

- WingetEasy.Data: Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite, Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

- WingetEasy.App: H.NotifyIcon.WinUI, CommunityToolkit.WinUI, Serilog, Serilog.Sinks.File, Microsoft.Win32.TaskScheduler, System.CommandLine

- WingetEasy.Core.Tests: xunit, xunit.runner.visualstudio, Moq, FluentAssertions, Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory

- Verificar que nenhum .csproj tem Version definida individualmente — tudo centralizado

### Referência de código

<Project> <PropertyGroup> <ManagePackageVersionsCentrally>true</ManagePackageVersionsCentrally> </PropertyGroup> <ItemGroup> <PackageVersion Include="CommunityToolkit.Mvvm" Version="8.3.0" /> <PackageVersion Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite" Version="8.0.0" /> <PackageVersion Include="H.NotifyIcon.WinUI" Version="2.1.0" /> <PackageVersion Include="Serilog" Version="3.1.1" /> <PackageVersion Include="xunit" Version="2.9.0" /> <PackageVersion Include="Moq" Version="4.20.70" /> <PackageVersion Include="FluentAssertions" Version="6.12.0" /> <!-- demais pacotes --> </ItemGroup> </Project>

✓ Critérios de aceite

• dotnet restore conclui sem erros em todos os projetos

• Nenhuma versão de pacote definida individualmente nos arquivos .csproj

• O projeto compila após a instalação de todos os pacotes

| #3 | Setup |  |
| --- | --- | --- |

Configurar GitHub Actions — CI básico com build e testes automáticos

⚠ Requer antes: Issue #1, Issue #2

### Descrição

Criar o workflow de integração contínua que roda automaticamente em cada Pull Request e push na branch main. Garante que o projeto sempre compila e os testes passam antes de qualquer merge ser permitido.

### Tarefas

- Criar arquivo .github/workflows/ci.yml

- Configurar trigger em push na main e develop, e em qualquer pull_request para main

- Usar runner windows-latest (obrigatório para WinUI 3)

- Passos: checkout → setup-dotnet 8.x → restore → build Release → test → upload resultados

- Configurar branch protection na main: exigir que o CI passe antes de permitir merge

### Referência de código

name: CI on: push: branches: [main, develop] pull_request: branches: [main] jobs: build: runs-on: windows-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-dotnet@v4 with: dotnet-version: '8.x' - run: dotnet restore - run: dotnet build --no-restore -c Release - run: dotnet test --no-build -c Release --logger trx - uses: actions/upload-artifact@v4 with: name: test-results path: '**/*.trx'

✓ Critérios de aceite

• O workflow aparece na aba Actions do repositório GitHub

• Um PR de teste aciona o workflow automaticamente

• Build e testes passam (verde) na primeira execução

• Merge na main é bloqueado automaticamente se o CI falhar

# Milestone 1 — Core sem UI

| #4 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar modelos de domínio — Records imutáveis

⚠ Requer antes: Issue #1

### Descrição

Criar todos os records C# que representam os dados do domínio. Usar record em vez de class — são imutáveis por padrão, têm igualdade por valor e são a escolha certa para dados que trafegam entre camadas sem serem modificados.

### Tarefas

- Criar WingetPackage record com: Id, Name, CurrentVersion, AvailableVersion, Source, Category, IsSecurityUpdate

- Criar UpdateResult record com: PackageId, PackageName, Success, ErrorMessage?, Duration?

- Criar ScheduleConfig record com: Frequency, CheckTime, WeekDays?

- Criar enums PackageCategory (App, Runtime, Driver, Font, Other) e ScheduleFrequency (OnceDaily, TwiceDaily, Weekly, Custom)

- Criar BackupSnapshot record com: Id, Label, CreatedAt, PackageCount, WingetVersion

- Criar Profile record com: Id, Name, Description, CreatedAt, PackageIds

- Todos os records ficam em WingetEasy.Core/Models/ no namespace WingetEasy.Core.Models

### Referência de código

public record WingetPackage( string Id, string Name, string CurrentVersion, string AvailableVersion, string? Source, PackageCategory Category = PackageCategory.App, bool IsSecurityUpdate = false); public record UpdateResult( string PackageId, string PackageName, bool Success, string? ErrorMessage = null, TimeSpan? Duration = null); public enum PackageCategory { App, Runtime, Driver, Font, Other } public enum ScheduleFrequency { OnceDaily, TwiceDaily, Weekly, Custom }

✓ Critérios de aceite

• Todos os records estão no namespace WingetEasy.Core.Models

• Nenhum record tem campos mutáveis — sem setters públicos

• Teste: new WingetPackage('id','name','1.0','2.0',null) == new WingetPackage('id','name','1.0','2.0',null) retorna true

• O projeto WingetEasy.Core compila sem erros após criar todos os models

| #5 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Definir interfaces dos serviços — contratos da camada Core

⚠ Requer antes: Issue #4

### Descrição

Criar todas as interfaces que definem os contratos dos serviços. As interfaces ficam em WingetEasy.Core/Interfaces/ e são o único que os ViewModels conhecem — jamais a implementação concreta. Isso garante testabilidade e desacoplamento total.

### Tarefas

- Criar IWingetService com: CheckUpdatesAsync, InstallUpdateAsync, GetInstalledPackagesAsync, IsWingetAvailableAsync, GetWingetVersionAsync

- Criar IUpdateService com: ExecuteUpdatesAsync recebendo IEnumerable de IDs e IProgress

- Criar ISchedulerService com: Start, Stop, UpdateSchedule e evento CheckRequested

- Criar INotificationService com: ShowUpdatesAvailable, ShowUpdateComplete, ShowError

- Criar ISettingsRepository e IUpdateHistoryRepository e IPackageRepository

- Criar IAdminElevationHelper com: IsRunningAsAdmin, ExecuteElevatedAsync

- Todos os métodos de I/O devem aceitar CancellationToken com valor default

- Nenhuma interface deve usar async — só Task como tipo de retorno

### Referência de código

public interface IWingetService { Task<IEnumerable<WingetPackage>> CheckUpdatesAsync(CancellationToken ct = default); Task<UpdateResult> InstallUpdateAsync(string packageId, IProgress<int>? progress = null, CancellationToken ct = default); Task<IEnumerable<WingetPackage>> GetInstalledPackagesAsync(CancellationToken ct = default); Task<bool> IsWingetAvailableAsync(); Task<string> GetWingetVersionAsync(); } public interface ISchedulerService { void Start(); void Stop(); void UpdateSchedule(ScheduleConfig config); event EventHandler? CheckRequested; }

✓ Critérios de aceite

• Todas as interfaces usam apenas types definidos nos Models próprios — sem dependência de libs externas

• Nenhum método retorna void em operações assíncronas — sempre Task ou Task<T>

• Todos os métodos de I/O aceitam CancellationToken

• O projeto compila com todas as interfaces criadas mas ainda sem implementações

| #6 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar WingetService — CheckUpdatesAsync com parsing de JSON

⚠ Requer antes: Issue #4, Issue #5

### Descrição

Implementar o método mais crítico do sistema: a varredura de atualizações disponíveis via winget upgrade --output json. O parsing deve ser robusto o suficiente para lidar com diferentes versões do winget, incluindo casos onde texto precede o JSON.

### Tarefas

- Implementar classe WingetService implementando IWingetService

- Comando: winget upgrade --include-unknown --output json --disable-interactivity --accept-source-agreements

- Capturar stdout e stderr separadamente via RedirectStandardOutput e RedirectStandardError

- Implementar timeout de 5 minutos via CancellationTokenSource.CreateLinkedTokenSource

- Implementar ParseWingetJson privado: encontrar início de { no output para descartar texto extra

- Deserializar com System.Text.Json navegando Sources[].Packages[] do JSON do winget

- Filtrar pacotes que estão na tabela skipped_packages do banco de dados

- Implementar cache interno de 30 minutos — se chamado dentro do prazo retorna resultado anterior

- Criar regex de validação de package ID: ^[A-Za-z0-9._\-]+$ como campo static readonly

### Referência de código

private static readonly Regex PkgIdRegex = new(@"^[A-Za-z0-9._\-]+$", RegexOptions.Compiled); private static readonly TimeSpan CheckTimeout = TimeSpan.FromMinutes(5); private static readonly TimeSpan CacheExpiry = TimeSpan.FromMinutes(30); private IEnumerable<WingetPackage> ParseWingetJson(string raw) { var start = raw.IndexOf('{'); if (start < 0) return []; using var doc = JsonDocument.Parse(raw[start..]); // navegar doc.RootElement["Sources"][n]["Packages"] // mapear cada entry para WingetPackage record }

✓ Critérios de aceite

• Retorna lista vazia (não exception) quando nenhuma atualização está disponível

• Retorna lista vazia quando o winget não está instalado

• O timeout de 5 minutos funciona — processo filho é encerrado se travar

• Testes com JSON mockado passam (ver Issue #17)

• O cache funciona: segunda chamada dentro de 30 min não executa subprocess

| #7 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar WingetService — InstallUpdateAsync com progresso e cancelamento

⚠ Requer antes: Issue #5, Issue #6

### Descrição

Implementar a execução de atualização de um único pacote via winget upgrade --id, com suporte a progresso linha a linha e cancelamento via CancellationToken. É o método que efetivamente instala as atualizações.

### Tarefas

- Comando: winget upgrade --id {packageId} --silent --accept-source-agreements --accept-package-agreements

- Validar packageId com regex antes de qualquer coisa — lançar ArgumentException se inválido

- Capturar stdout linha a linha com ReadLineAsync para emitir progresso contínuo via IProgress<int>

- Timeout de 10 minutos por pacote individual

- Mapear exit codes: 0 = sucesso, -1978335189 = já atualizado (tratar como sucesso), demais = erro

- Retornar UpdateResult com Success, ErrorMessage e Duration medida com Stopwatch

- Em caso de cancelamento via CancellationToken, encerrar o processo filho e retornar resultado parcial

### Referência de código

public async Task<UpdateResult> InstallUpdateAsync(string packageId, IProgress<int>? progress, CancellationToken ct) { // 1. Validar ID — NUNCA pule esta etapa if (!PkgIdRegex.IsMatch(packageId)) throw new ArgumentException($"Package ID inválido: {packageId}"); var sw = Stopwatch.StartNew(); // 2. Iniciar processo com stdout line-by-line // 3. Capturar exit code // 4. Retornar UpdateResult }

✓ Critérios de aceite

• Package IDs com caracteres inválidos lançam ArgumentException — nunca chegam ao subprocess

• O progresso é emitido ao menos no início (0%) e no fim (100%)

• Cancelamento via CancellationToken encerra o processo filho corretamente sem deixá-lo órfão

• Retorna Success=false com mensagem de erro em vez de lançar exception em falha do winget

• A duração da operação é registrada no UpdateResult

| #8 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar WingetService — GetInstalledPackages e IsWingetAvailable

⚠ Requer antes: Issue #5, Issue #6

### Descrição

Implementar os dois métodos auxiliares do WingetService: listagem completa de pacotes instalados (necessária para backup e profiles) e verificação de disponibilidade do winget (executada no startup).

### Tarefas

- GetInstalledPackagesAsync: winget list --output json --disable-interactivity --accept-source-agreements

- Cache de 10 minutos para GetInstalledPackagesAsync — lista de instalados muda raramente

- IsWingetAvailableAsync: executar winget --version e verificar exit code 0

- Cache de 1 hora para IsWingetAvailableAsync — o winget não desaparece durante uma sessão

- GetWingetVersionAsync: extrair a versão da saída de winget --version via regex

- Se IsWingetAvailable retornar false, logar warning via ILogger e retornar false sem lançar exception

- Chamar IsWingetAvailableAsync no startup do app e exibir InfoBar se false

✓ Critérios de aceite

• IsWingetAvailableAsync() retorna false sem lançar exceção em máquina sem winget

• GetInstalledPackagesAsync() retorna lista tipada de WingetPackage, não strings brutas

• GetWingetVersionAsync() retorna string no formato v1.x.x

• O cache de GetInstalledPackages invalida após 10 minutos ou após uma instalação bem-sucedida

| #9 | Banco |  |
| --- | --- | --- |

Configurar AppDbContext e EF Core com SQLite

⚠ Requer antes: Issue #1, Issue #2

### Descrição

Configurar o Entity Framework Core com SQLite no projeto WingetEasy.Data. O arquivo de banco deve ficar em %APPDATA%\WingetEasy\data.db e a pasta deve ser criada automaticamente se não existir.

### Tarefas

- Criar classe AppDbContext herdando de DbContext no projeto WingetEasy.Data

- Configurar caminho do banco em OnConfiguring usando Environment.SpecialFolder.ApplicationData

- Criar a pasta WingetEasy em %APPDATA% automaticamente com Directory.CreateDirectory

- Registrar o AppDbContext no DI container em App.xaml.cs

- Implementar método MigrateDatabaseAsync que chama db.Database.MigrateAsync() no startup

- Chamar MigrateDatabaseAsync antes de iniciar qualquer serviço

### Referência de código

protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options) { var appData = Environment.GetFolderPath( Environment.SpecialFolder.ApplicationData); var folder = Path.Combine(appData, "WingetEasy"); Directory.CreateDirectory(folder); var dbPath = Path.Combine(folder, "data.db"); options.UseSqlite($"Data Source={dbPath}"); }

✓ Critérios de aceite

• O arquivo data.db é criado em %APPDATA%\WingetEasy\ na primeira execução

• db.Database.MigrateAsync() executa sem erros em banco vazio e em banco existente

• A pasta é criada automaticamente se não existir

• A conexão com o banco funciona após o app ser relançado

| #10 | Banco |  |
| --- | --- | --- |

Criar entidades do banco de dados e primeira migration EF Core

⚠ Requer antes: Issue #9

### Descrição

Criar todas as entidades EF Core e gerar a primeira migration com o schema completo. A migration deve ser revisada manualmente antes do commit para garantir que o schema é exatamente o esperado.

### Tarefas

- Criar PackageEntity: Id (int PK), WingetId (string unique), Name, Source, IsSkipped (bool), SkipReason?, SkippedAt?, CreatedAt

- Criar UpdateHistoryEntity: Id, PackageId, PackageName, FromVersion, ToVersion, UpdatedAt, Status (enum string), ErrorMessage?, DurationMs (long)

- Criar SettingEntity: Key (string PK), Value (string), UpdatedAt

- Criar CheckLogEntity: Id, CheckedAt, FoundCount (int), DurationMs (long)

- Criar ProfileEntity: Id (Guid PK), Name, Description, CreatedAt, PackageIds (JSON column via HasConversion)

- Criar BackupSnapshotEntity: Id (Guid PK), Label, CreatedAt, PackageCount, WingetVersion, Data (string JSON)

- Registrar todos os DbSet<T> no AppDbContext

- Adicionar índice único em PackageEntity.WingetId e índice em UpdateHistoryEntity.UpdatedAt DESC

- Gerar migration: dotnet ef migrations add InitialSchema

- Revisar o arquivo de migration gerado antes de commitar

### Referência de código

// Gerar a migration (rodar na pasta raiz da solution) dotnet ef migrations add InitialSchema \ --project WingetEasy.Data \ --startup-project WingetEasy.App // Aplicar ao banco local para validar dotnet ef database update \ --project WingetEasy.Data \ --startup-project WingetEasy.App

✓ Critérios de aceite

• A migration gerada cria todas as 6 tabelas sem erros

• dotnet ef database update aplica o schema sem erros

• O arquivo de migration foi revisado manualmente e está correto antes do commit

• Índices criados: único em PackageEntity.WingetId e composto em UpdateHistoryEntity.UpdatedAt

| #11 | Banco |  |
| --- | --- | --- |

Implementar repositórios — Settings, UpdateHistory e Package

⚠ Requer antes: Issue #9, Issue #10

### Descrição

Criar a camada de repositórios que abstrai o acesso ao banco de dados. Nenhum ViewModel ou Service deve usar AppDbContext diretamente — sempre via repositório injetado. Os repositórios têm apenas operações de banco, sem lógica de negócio.

### Tarefas

- Criar ISettingsRepository com GetAsync(key), SetAsync(key,value), GetAsync<T>(key), SetAsync<T>(key,value)

- Criar SettingsRepository implementando ISettingsRepository com serialização JSON para tipos complexos

- Criar IUpdateHistoryRepository com AddAsync, GetRecentAsync(count), GetByDateRangeAsync, GetTotalCountAsync

- Criar UpdateHistoryRepository implementando IUpdateHistoryRepository

- Criar IPackageRepository com GetSkippedIdsAsync, SkipPackageAsync(id, reason), UnSkipPackageAsync(id)

- Criar PackageRepository implementando IPackageRepository

- Criar ICheckLogRepository com AddAsync e GetLastCheckAsync

- Registrar todos os repositórios no DI container com AddScoped

### Referência de código

public interface ISettingsRepository { Task<string?> GetAsync(string key, CancellationToken ct = default); Task SetAsync(string key, string value, CancellationToken ct = default); Task<T?> GetAsync<T>(string key, CancellationToken ct = default) where T : class; Task SetAsync<T>(string key, T value, CancellationToken ct = default) where T : class; }

✓ Critérios de aceite

• Todos os repositórios são injetados via DI — nenhum usa new diretamente nos serviços

• Nenhum repositório tem lógica de negócio — apenas operações CRUD no banco

• GetAsync<T> deserializa JSON corretamente para tipos complexos como ScheduleConfig

• Testes unitários com banco SQLite temporário passam (ver Issue #18)

| #12 | Core | Segurança |  |
| --- | --- | --- | --- |

Implementar AdminElevationHelper — gerenciamento de UAC

⚠ Requer antes: Issue #5

### Descrição

Implementar a lógica de elevação de privilégio para execução de atualizações. O processo principal NUNCA deve rodar como administrador. Apenas um processo filho temporário executa as atualizações, escreve o resultado e encerra.

### Tarefas

- Criar IAdminElevationHelper com IsRunningAsAdmin() e ExecuteElevatedAsync(IEnumerable<string> packageIds, CancellationToken ct)

- IsRunningAsAdmin: usar WindowsPrincipal(WindowsIdentity.GetCurrent()).IsInRole(WindowsBuiltInRole.Administrator)

- ExecuteElevatedAsync: serializar IDs em %TEMP%\winget_easy_job_{Guid.NewGuid()}.json

- Lançar processo elevado: Process.Start com UseShellExecute=true e Verb='runas'

- Monitorar resultado via FileSystemWatcher aguardando %TEMP%\winget_easy_result_{guid}.json

- Ler resultado e deletar AMBOS os arquivos temporários imediatamente após leitura

- Se o usuário cancelar o UAC: retornar graciosamente sem crash ou exception não tratada

- Implementar modo --elevated no entry point para o processo filho executar os updates

- Validar todos os package IDs antes de escrever no arquivo temporário

### Referência de código

// Entry point — detectar modo elevado if (args.Contains("--elevated")) { var jobIdx = Array.IndexOf(args, "--job") + 1; var job = JsonSerializer.Deserialize<ElevatedJob>( File.ReadAllText(args[jobIdx])); // executar updates e salvar resultado em winget_easy_result_{id}.json Environment.Exit(0); }

✓ Critérios de aceite

• O processo principal nunca tem privilégio de administrador em nenhuma situação

• Arquivos temporários são sempre deletados — mesmo em caso de erro no processo elevado

• Cancelar o prompt UAC retorna graciosamente — a UI volta ao estado anterior sem crash

• Package IDs são validados com regex antes de serem escritos no arquivo temporário

• O processo elevado encerra com Environment.Exit(0) após concluir — nunca fica órfão

| #13 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar SchedulerService — agendamento periódico com PeriodicTimer

⚠ Requer antes: Issue #5, Issue #11

### Descrição

Implementar o serviço de agendamento que dispara verificações de atualização periodicamente. Usar PeriodicTimer do .NET 8 para um loop leve que não bloqueia nenhuma thread e não usa Thread.Sleep.

### Tarefas

- Implementar SchedulerService como sealed class com ISchedulerService e IDisposable

- Usar PeriodicTimer do .NET 8 como mecanismo de tick

- Ao receber CheckRequested, emitir o evento — nunca fazer o check diretamente no scheduler

- Carregar intervalo do banco via ISettingsRepository no método Start()

- UpdateSchedule: parar o timer atual, salvar nova config no banco, iniciar novo timer

- Dispose: cancelar o timer e aguardar o loop finalizar com timeout de 5 segundos

- Suportar: 1x/dia, 2x/dia, 1x/semana, Manual (desabilitado)

- Se o computador hibernou, não disparar múltiplas verificações ao acordar

### Referência de código

public sealed class SchedulerService : ISchedulerService, IDisposable { private PeriodicTimer? _timer; private Task? _loopTask; private CancellationTokenSource _cts = new(); public event EventHandler? CheckRequested; public void Start() { var interval = LoadIntervalFromSettings(); _timer = new PeriodicTimer(interval); _loopTask = RunLoopAsync(_cts.Token); } private async Task RunLoopAsync(CancellationToken ct) { while (await _timer!.WaitForNextTickAsync(ct)) CheckRequested?.Invoke(this, EventArgs.Empty); } }

✓ Critérios de aceite

• O serviço não usa Thread.Sleep em nenhum momento — apenas PeriodicTimer

• Ao trocar o intervalo, o timer anterior é descartado corretamente sem memory leak

• O evento CheckRequested é emitido no thread correto (não trava a UI)

• Dispose aguarda o loop finalizar antes de retornar

| #14 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar UpdateService — orquestração de atualizações em batch

⚠ Requer antes: Issue #7, Issue #11, Issue #12

### Descrição

Implementar o serviço que orquestra a atualização de múltiplos pacotes, coordena o progresso por item, e salva todos os resultados no banco de dados. Falha em um pacote nunca deve cancelar os demais.

### Tarefas

- Implementar ExecuteUpdatesAsync recebendo IEnumerable<string> de package IDs

- Iterar os pacotes sequencialmente — não em paralelo (evita conflitos do winget)

- Emitir progresso via IProgress<(string packageName, int percent, int current, int total)>

- Para cada pacote: criar pkgProgress local que repassa o percentual com os metadados corretos

- Salvar cada UpdateResult no banco via IUpdateHistoryRepository.AddAsync

- Falha em um pacote: registrar no histórico como falha e continuar com o próximo

- Suportar cancelamento: ao cancelar, pacotes já atualizados ficam no histórico como sucesso

- Retornar IReadOnlyList<UpdateResult> com todos os resultados ao final

### Referência de código

public async Task<IReadOnlyList<UpdateResult>> ExecuteUpdatesAsync( IEnumerable<string> packageIds, IProgress<(string name, int pct, int cur, int total)>? progress, CancellationToken ct) { var ids = packageIds.ToList(); var results = new List<UpdateResult>(ids.Count); for (int i = 0; i < ids.Count; i++) { ct.ThrowIfCancellationRequested(); progress?.Report((ids[i], 0, i + 1, ids.Count)); var pkgProgress = new Progress<int>(p => progress?.Report((ids[i], p, i + 1, ids.Count))); var result = await _winget.InstallUpdateAsync(ids[i], pkgProgress, ct); results.Add(result); await _history.AddAsync(MapToEntity(result)); } return results; }

✓ Critérios de aceite

• Falha em um pacote não cancela os demais — todos são tentados

• Todos os resultados (sucesso e falha) são salvos no histórico

• O progresso reflete corretamente qual pacote está sendo atualizado e qual o total

• Cancelamento via CancellationToken respeita a fronteira entre pacotes

| #15 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar logging estruturado com Serilog

⚠ Requer antes: Issue #2

### Descrição

Configurar o Serilog como provider de logging com escrita em arquivo rotacionado. O arquivo de log fica em %APPDATA%\WingetEasy\logs\ e é rotacionado diariamente, mantendo apenas os últimos 7 dias.

### Tarefas

- Configurar Serilog no startup antes de qualquer outro código

- Saída para arquivo com rollingInterval: Day e retainedFileCountLimit: 7

- Caminho: %APPDATA%\WingetEasy\logs\app-.log (Serilog adiciona a data automaticamente)

- Nível mínimo: Information em produção, Debug quando --dev passado como argumento

- Suprimir logs do EF Core abaixo de Warning (evita poluição com SQL queries)

- Nunca logar dados pessoais do usuário — apenas IDs de pacotes e resultados

- Integrar com Microsoft.Extensions.Logging para que o EF Core e outros usem o mesmo provider

### Referência de código

Log.Logger = new LoggerConfiguration() .MinimumLevel.Information() .MinimumLevel.Override("Microsoft.EntityFrameworkCore", LogEventLevel.Warning) .WriteTo.File( path: Path.Combine(appData, "WingetEasy", "logs", "app-.log"), rollingInterval: RollingInterval.Day, retainedFileCountLimit: 7, outputTemplate: "{Timestamp:yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [{Level:u3}] {Message:lj}{NewLine}{Exception}") .CreateLogger();

✓ Critérios de aceite

• Arquivo de log criado em %APPDATA%\WingetEasy\logs\ na primeira execução

• Logs com mais de 7 dias são removidos automaticamente pelo Serilog

• Logs do EF Core não aparecem no arquivo em modo produção

• Erros de serviços são logados com stack trace completo

| #16 | Core |  |
| --- | --- | --- |

Implementar circuit breaker para falhas consecutivas de verificação

⚠ Requer antes: Issue #13, Issue #15

### Descrição

Implementar proteção contra loops de falha: se 3 verificações consecutivas falharem, pausar as verificações automáticas por 24h e notificar o usuário. Reseta automaticamente após o período ou ao receber uma verificação bem-sucedida.

### Tarefas

- Criar CircuitBreaker como classe interna do SchedulerService

- Estado aberto (open) quando _failureCount >= 3: pausar disparos do evento CheckRequested

- Estado fechado (closed) automaticamente após 24h sem verificação

- RecordSuccess(): resetar _failureCount para 0 e fechar o circuit

- RecordFailure(): incrementar _failureCount; se >= 3, registrar _openedAt = DateTime.UtcNow

- Ao abrir o circuit: emitir notificação ao usuário explicando que as verificações foram pausadas

- Logar cada mudança de estado do circuit breaker via ILogger

### Referência de código

public sealed class CircuitBreaker { private int _failures = 0; private const int Threshold = 3; private DateTime? _openedAt; public bool IsOpen => _openedAt.HasValue && DateTime.UtcNow - _openedAt.Value < TimeSpan.FromHours(24); public void RecordSuccess() { _failures = 0; _openedAt = null; } public void RecordFailure() { if (++_failures >= Threshold) _openedAt = DateTime.UtcNow; } }

✓ Critérios de aceite

• Após 3 falhas consecutivas o scheduler para de disparar checks automaticamente

• Uma verificação bem-sucedida reseta o contador e fecha o circuit

• Após 24h o circuit fecha automaticamente e as verificações retomam

• O usuário recebe notificação quando o circuit abre

| #17 | Testes |  |
| --- | --- | --- |

Testes unitários — WingetService com JSON mockado

⚠ Requer antes: Issue #6, Issue #7, Issue #8

### Descrição

Criar testes unitários completos para o WingetService usando arquivos JSON que replicam o output real do winget. Os testes devem passar no CI sem ter o winget instalado na máquina.

### Tarefas

- Criar pasta tests/TestData/ com arquivos de fixture JSON

- winget_upgrade_valid.json — JSON real com 5+ pacotes para atualizar

- winget_upgrade_empty.json — output quando não há atualizações disponíveis

- winget_upgrade_mixed.json — texto antes do JSON (simula winget antigo)

- winget_upgrade_malformed.json — JSON inválido para testar robustez

- Testes de parsing: valid, empty, mixed, malformed

- Testes de validação de ID: IDs inválidos devem lançar ArgumentException

- Testes de cache: segunda chamada não executa subprocess

- Extrair ParseWingetJson como internal para ser testável sem subprocess

### Referência de código

public class WingetServiceParsingTests { [Fact] public void ParseWingetJson_WithValidOutput_ReturnsPackages() { var json = File.ReadAllText("TestData/winget_upgrade_valid.json"); var result = WingetService.ParseWingetJsonInternal(json); result.Should().HaveCountGreaterThan(0); result.First().Id.Should().NotBeNullOrEmpty(); } [Theory] [InlineData("Invalid ID!")] [InlineData("pkg; rm -rf /")] [InlineData("")] public void ValidateId_WithInvalidInput_ThrowsArgumentException(string id) => FluentActions.Invoking(() => WingetService.ValidatePackageId(id)) .Should().Throw<ArgumentException>(); }

✓ Critérios de aceite

• Cobertura de ao menos 80% dos métodos públicos do WingetService

• Todos os testes passam no CI (GitHub Actions, sem winget instalado)

• Nenhum teste usa Thread.Sleep ou depende de tempo real

• Os arquivos de fixture JSON estão commitados no repositório

| #18 | Testes |  |
| --- | --- | --- |

Testes unitários — Repositórios com banco SQLite temporário

⚠ Requer antes: Issue #11

### Descrição

Criar testes unitários para todos os repositórios usando banco SQLite em arquivo temporário. Cada teste usa um banco isolado para evitar interferência entre testes.

### Tarefas

- Criar RepositoryTestBase com banco SQLite em arquivo temporário via Path.GetTempFileName()

- Aplicar schema via EnsureCreated() no construtor da base

- Implementar IDisposable para deletar o arquivo temporário após cada teste

- Testes para SettingsRepository: Get/Set string, Get/Set<T> com JSON, chave inexistente retorna null

- Testes para UpdateHistoryRepository: AddAsync, GetRecentAsync ordena por data DESC, GetByDateRange

- Testes para PackageRepository: SkipPackage, UnSkipPackage, GetSkippedIds retorna apenas os marcados

- Teste de migration: MigrateAsync() aplica schema sem erros

### Referência de código

public abstract class RepositoryTestBase : IDisposable { protected readonly AppDbContext Db; private readonly string _dbPath = Path.GetTempFileName(); protected RepositoryTestBase() { var opts = new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>() .UseSqlite($"Data Source={_dbPath}") .Options; Db = new AppDbContext(opts); Db.Database.EnsureCreated(); } public void Dispose() { Db.Dispose(); File.Delete(_dbPath); } }

✓ Critérios de aceite

• Cada teste usa um banco SQLite isolado — sem interferência entre testes

• Testes de CRUD para todos os repositórios passam

• O banco temporário é deletado após cada teste (sem vazamento de arquivos)

• Todos os testes passam no CI

# Milestone 2 — UI Base WinUI 3

| #19 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Configurar projeto WinUI 3 e DI Container no App.xaml.cs

⚠ Requer antes: Issue #1, Issue #2, Issue #5, Issue #9

### Descrição

Configurar o projeto WinUI 3 com toda a injeção de dependência, aplicar Mica como material de fundo padrão, e preparar a estrutura base antes de criar qualquer página ou controle.

### Tarefas

- Registrar todos os serviços no DI: WingetService, UpdateService, SchedulerService, NotificationService

- Registrar todos os repositórios com AddScoped

- Registrar todos os ViewModels com AddTransient

- Aplicar migrations do EF Core antes de iniciar qualquer serviço

- Iniciar SchedulerService após o DI estar pronto

- O app deve iniciar SEM abrir nenhuma janela — apenas o ícone na tray

- Detectar argumento --minimized para inicialização silenciosa

- Expor Services como propriedade estática de App para acesso via App.Services.GetRequiredService<T>()

### Referência de código

protected override async void OnLaunched(LaunchActivatedEventArgs args) { var services = new ServiceCollection(); services.AddDbContext<AppDbContext>(); services.AddSingleton<IWingetService, WingetService>(); services.AddSingleton<IUpdateService, UpdateService>(); services.AddSingleton<ISchedulerService, SchedulerService>(); services.AddSingleton<INotificationService, ToastNotificationService>(); services.AddScoped<ISettingsRepository, SettingsRepository>(); services.AddTransient<UpdatesViewModel>(); services.AddTransient<SettingsViewModel>(); Services = services.BuildServiceProvider(); using var scope = Services.CreateScope(); await scope.ServiceProvider .GetRequiredService<AppDbContext>().Database.MigrateAsync(); Services.GetRequiredService<ISchedulerService>().Start(); // NÃO abrir nenhuma janela aqui }

✓ Critérios de aceite

• O app inicia sem abrir nenhuma janela — apenas o ícone aparece na system tray

• Migrations são aplicadas antes de qualquer operação de banco

• O DI container resolve todos os serviços sem erros

• O argumento --minimized faz o app iniciar silenciosamente

| #20 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar TrayIcon com H.NotifyIcon — ícone e menu contextual

⚠ Requer antes: Issue #19

### Descrição

Implementar o ícone na bandeja do sistema como ponto de entrada principal do WingetEasy. É o primeiro elemento visual que o usuário vê. O ícone deve ter uma versão com badge quando há updates disponíveis.

### Tarefas

- Configurar H.NotifyIcon no App.xaml com ToolTipText e IconSource

- Criar ícone .ico com tamanhos 16x16, 32x32 e 48x48

- Criar versão do ícone com badge colorido (círculo vermelho) para quando há updates

- Menu contextual: Verificar agora | Atualizações disponíveis (N) | --- | Configurações | Histórico | --- | Sobre | Sair

- Item Atualizações disponíveis: visível apenas quando HasUpdates=true, abre UpdateFlyout

- Verificar agora: disparar CheckUpdatesAsync manualmente e atualizar o menu

- Configurações: abrir MainWindow na SettingsPage

- Sair: chamar Application.Current.Exit() para encerrar completamente

- Fechar a MainWindow deve minimizar para tray, não encerrar o processo

### Referência de código

<!-- App.xaml --> <tb:TaskbarIcon x:Name="TrayIcon" ToolTipText="WingetEasy" IconSource="/Assets/Icons/tray.ico" MenuActivation="LeftOrRightClick"> <tb:TaskbarIcon.ContextMenuMode> SecondWindow </tb:TaskbarIcon.ContextMenuMode> </tb:TaskbarIcon>

✓ Critérios de aceite

• O ícone aparece na system tray ao iniciar o app

• O menu contextual abre corretamente com clique direito e esquerdo

• Fechar a janela principal minimiza para tray e não encerra o processo

• Encerrar via menu Sair finaliza o processo completamente

• O badge no ícone aparece quando há updates e desaparece quando não há

| #21 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar MainWindow com NavigationView e material Mica

⚠ Requer antes: Issue #19, Issue #20

### Descrição

Criar a janela principal com NavigationView lateral. Esta janela começa oculta e é aberta via tray icon. Aplicar Mica como material de fundo e configurar navegação entre páginas.

### Tarefas

- Criar MainWindow.xaml com MicaBackdrop Kind=BaseAlt

- Adicionar NavigationView com itens: Atualizações, Histórico, Backup, Profiles e Configurações no footer

- Adicionar Frame para hospedar as páginas

- Implementar NavigationView.SelectionChanged para navegar entre páginas via Frame.Navigate

- Salvar e restaurar tamanho e posição da janela via ISettingsRepository

- Centralizar a janela na primeira abertura

- A janela não deve aparecer no Alt+Tab (ShowInTaskbar = false enquanto minimizada)

- Fallback: se Mica não estiver disponível (Windows 10), usar AcrylicBackdrop

### Referência de código

<Window x:Class="WingetEasy.MainWindow"> <Window.SystemBackdrop> <MicaBackdrop Kind="BaseAlt" /> </Window.SystemBackdrop> <NavigationView x:Name="NavView" PaneDisplayMode="Left" IsSettingsVisible="False"> <NavigationView.MenuItems> <NavigationViewItem Content="Atualizações" Tag="updates" Icon="Sync" /> <NavigationViewItem Content="Histórico" Tag="history" Icon="Clock" /> <NavigationViewItem Content="Backup" Tag="backup" Icon="Save" /> <NavigationViewItem Content="Profiles" Tag="profiles" Icon="List" /> </NavigationView.MenuItems> <NavigationView.FooterMenuItems> <NavigationViewItem Content="Configurações" Tag="settings" Icon="Setting" /> </NavigationView.FooterMenuItems> <Frame x:Name="ContentFrame" /> </NavigationView> </Window>

✓ Critérios de aceite

• Mica funciona no Windows 11 e o fallback Acrylic funciona no Windows 10

• Navegação entre todas as páginas via NavigationView funciona sem erros

• A janela salva e restaura tamanho e posição corretamente

• A janela é centralizada na primeira abertura em qualquer resolução

| #22 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar UpdatesViewModel com CommunityToolkit.Mvvm

⚠ Requer antes: Issue #5, Issue #6, Issue #14

### Descrição

Criar o ViewModel central que alimenta tanto a UpdateFlyout quanto a página de Atualizações. Usar CommunityToolkit.Mvvm para eliminar boilerplate de INotifyPropertyChanged e RelayCommand.

### Tarefas

- Herdar de ObservableObject (CommunityToolkit.Mvvm)

- Propriedades observáveis: IsChecking, IsUpdating, HasUpdates, StatusMessage, UpdateProgress, CurrentUpdatingPackage

- ObservableCollection<PackageItemViewModel> Packages — alimenta a ListView

- CheckUpdatesCommand (RelayCommand): chama IWingetService.CheckUpdatesAsync, popula Packages

- UpdateSelectedCommand (RelayCommand com CanExecute): só habilitado quando SelectedCount > 0 e não está atualizando

- CancelCommand: cancela a operação em andamento via CancellationTokenSource

- SelectAllCommand e DeselectAllCommand para seleção em massa

- SelectedCount como propriedade computada que recalcula quando Packages muda

- Tratar erros: em caso de exception, exibir mensagem em StatusMessage, não lançar

### Referência de código

[ObservableProperty] bool _isChecking; [ObservableProperty] bool _isUpdating; [ObservableProperty] bool _hasUpdates; [ObservableProperty] string _statusMessage = string.Empty; [ObservableProperty] int _updateProgress; public ObservableCollection<PackageItemViewModel> Packages { get; } = new(); public int SelectedCount => Packages.Count(p => p.IsSelected); [RelayCommand] async Task CheckUpdatesAsync(CancellationToken ct) { ... } [RelayCommand(CanExecute = nameof(CanUpdate))] async Task UpdateSelectedAsync(CancellationToken ct) { ... } bool CanUpdate() => SelectedCount > 0 && !IsUpdating;

✓ Critérios de aceite

• O botão Atualizar agora só fica habilitado quando há itens selecionados

• Durante verificação e atualização a UI não trava — tudo assíncrono

• CancelCommand cancela a operação em andamento e a UI volta ao estado normal

• Erros são exibidos em StatusMessage e logados via ILogger — nunca lançam exception não tratada

| #23 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar UpdateFlyout — layout, posicionamento e animações

⚠ Requer antes: Issue #21, Issue #22

### Descrição

Criar a janela flutuante que aparece no canto inferior direito quando há atualizações disponíveis. É o componente mais visível do produto e define a impressão do WingetEasy. Deve parecer nativa ao Windows 11.

### Tarefas

- Criar UpdateFlyout como Window separada (não um Popup), dimensões 380x560px

- Posicionar no canto inferior direito da tela de trabalho, 12px acima da taskbar

- Usar AcrylicBackdrop com TintColor adaptado ao tema (claro/escuro)

- Bordas arredondadas 12px via CornerRadius

- Header: título Atualizações disponíveis + botão X para fechar

- ListView virtualizado com itens de pacote (PackageItemControl da Issue #24)

- Footer fixo: contagem de selecionados + botão Atualizar agora

- Animação de entrada: deslize de baixo para cima via Vector3KeyFrameAnimation (280ms ease-out)

- Animação de saída: fade-out antes de fechar

- A janela não deve aparecer no Alt+Tab nem na barra de tarefas

- Posicionar corretamente em monitores com DPI diferente de 100%

- Posicionar corretamente quando a taskbar está na lateral ou no topo

### Referência de código

// Animação de entrada — deslize de baixo para cima var anim = compositor.CreateVector3KeyFrameAnimation(); anim.InsertKeyFrame(0f, new Vector3(0, 80, 0)); anim.InsertKeyFrame(1f, new Vector3(0, 0, 0)); anim.Duration = TimeSpan.FromMilliseconds(280); anim.SetScalarParameter("FinalValue", 0); visual.StartAnimation("Translation", anim); // Calcular posição respeitando DPI e posição da taskbar var dpi = GetDpiForWindow(hwnd); var scale = dpi / 96.0; var workArea = SystemParameters.WorkArea; var x = workArea.Right - (380 * scale) - 12; var y = workArea.Bottom - (560 * scale) - 12;

✓ Critérios de aceite

• A janela posiciona corretamente em monitores com DPI 100%, 125%, 150% e 200%

• A janela posiciona corretamente quando a taskbar está em qualquer lado da tela

• Animação de entrada e saída funcionam sem jank ou flash

• A janela não aparece no Alt+Tab nem na barra de tarefas

| #24 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar PackageItemControl — controle customizado por linha de pacote

⚠ Requer antes: Issue #22, Issue #23

### Descrição

Criar o controle XAML customizado que representa uma linha de pacote na lista de atualizações. É reutilizado na UpdateFlyout e na página de Atualizações. Cada item deve mostrar informação clara e ter ações contextuais.

### Tarefas

- Criar PackageItemControl como UserControl com DataContext de PackageItemViewModel

- Layout: Checkbox (esquerda) | Nome + versões (centro) | Badges + menu (direita)

- Exibir: nome do app em negrito, versão atual (muted) → versão nova (accent), source como texto pequeno

- Badge de categoria: Segurança (vermelho), Runtime (laranja), App (azul) — pill com texto

- Botão ⋯ abre MenuFlyout com: Ignorar esta vez | Ignorar sempre | Copiar ID | Ver no Winget

- Ignorar sempre: chamar IPackageRepository.SkipPackageAsync e remover da lista imediatamente

- Ver no Winget: abrir browser em https://winget.run/pkg/{source}/{id}

- O controle adapta cores ao tema claro e escuro automaticamente

- Garantir que a lista com 50+ itens não tem lag (VirtualizingStackPanel no ListView pai)

✓ Critérios de aceite

• O controle renderiza corretamente em tema claro e escuro

• Ignorar sempre remove o item da lista imediatamente e salva no banco

• Clicar em Ver no Winget abre o browser na URL correta

• A lista com 50 itens faz scroll suavemente sem lag perceptível

| #25 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar SettingsViewModel e SettingsPage completa

⚠ Requer antes: Issue #11, Issue #19

### Descrição

Criar a página de configurações com binding bidirecional ao banco de dados. Todas as mudanças devem ser salvas imediatamente — sem botão Salvar explícito. As mudanças de agendamento e tema devem refletir em tempo real.

### Tarefas

- Criar SettingsViewModel com ObservableProperties para cada configuração

- Frequência de verificação: ComboBox com opções + TimePicker para o horário

- Ao mudar frequência: chamar ISchedulerService.UpdateSchedule em tempo real

- Iniciar com Windows: ToggleSwitch que lê/escreve HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- Tema: RadioButtons (Claro / Escuro / Sistema) — aplicar mudança em tempo real sem reiniciar

- Lista de pacotes ignorados: ListView com botão Remover exclusão por item

- InfoBar exibindo versão do winget instalado (ou aviso se não disponível)

- Seção Sobre: versão do WingetEasy + link GitHub + botão Verificar atualizações do app

### Referência de código

// Escrever entrada de autostart no registro using var key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey( @"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", writable: true); if (enable) key!.SetValue("WingetEasy", $"\"{ exePath}\" --minimized"); else key!.DeleteValue("WingetEasy", throwOnMissingValue: false);

✓ Critérios de aceite

• Todas as configurações persistem no banco após reiniciar o app

• Mudar o intervalo de verificação atualiza o SchedulerService em tempo real

• Mudar o tema aplica a mudança imediatamente na UI sem reiniciar

• Remover exclusão de um pacote reativa sua aparição na lista de updates

| #26 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar feedback visual de progresso durante atualização

⚠ Requer antes: Issue #23, Issue #24, Issue #14

### Descrição

Implementar a visualização de progresso dentro da UpdateFlyout enquanto as atualizações são executadas. O usuário deve saber em tempo real o que está acontecendo com cada pacote sem abrir nenhuma outra janela.

### Tarefas

- Definir estados visuais de PackageItemControl: Aguardando | Atualizando | Concluído | Falha

- Estado Atualizando: substituir checkbox por ProgressRing (nativo WinUI 3)

- Estado Concluído: ícone de check verde, exibir versão nova instalada

- Estado Falha: ícone X vermelho, mensagem de erro expansível via Expander

- Footer durante atualização: substituir botão por ProgressBar linear + texto Atualizando X de Y — Nome

- Botão Cancelar disponível durante o processo

- Ao concluir: exibir resumo X atualizados / Y falhas por 3 segundos e fechar automaticamente

- Se houver falhas: não fechar automaticamente — permitir o usuário revisar os erros

✓ Critérios de aceite

• A UI nunca trava durante atualizações — responsiva o tempo todo

• Cancelar interrompe o processo atual e mantém pacotes já atualizados como concluídos

• A janela fecha automaticamente após 3 segundos se todos foram bem-sucedidos

• Falhas exibem mensagem de erro expansível para diagnóstico

# Milestone 3 — Polimento e Robustez

| #27 | Notificação |  |
| --- | --- | --- |

Implementar Toast Notifications nativas do Windows

⚠ Requer antes: Issue #19, Issue #6

### Descrição

Implementar notificações Toast usando as APIs nativas do Windows Runtime. As notificações devem ser interativas — o usuário pode agir diretamente nelas sem abrir o app. Devem ir para o Action Center se não forem vistas.

### Tarefas

- Implementar ToastNotificationService implementando INotificationService

- Notificação de updates disponíveis: texto + botões Ver agora e Mais tarde

- Notificação de update concluído: resumo com contagem de sucessos e falhas

- Notificação de erro crítico: mensagem + botão Ver detalhes

- Registrar ToastNotificationManagerCompat.OnActivated para capturar cliques nos botões

- Clique em Ver agora: trazer o app ao foco e abrir a UpdateFlyout

- Não exibir notificação se o sistema estiver em modo Não Perturbe

- Testar que as notificações aparecem no Action Center se não forem vistas

### Referência de código

var content = new ToastContentBuilder() .AddText("WingetEasy") .AddText($"{count} atualizações disponíveis") .AddButton(new ToastButton("Ver agora", "action=open")) .AddButton(new ToastButtonDismiss("Mais tarde")) .GetToastContent(); ToastNotificationManager .CreateToastNotifier("WingetEasy") .Show(new ToastNotification(content.GetXml()));

✓ Critérios de aceite

• A notificação aparece mesmo quando o app está minimizado na tray

• A notificação vai para o Action Center se o usuário não a vir em tempo real

• Clicar em Ver agora abre a UpdateFlyout corretamente

• Nenhuma notificação é exibida enquanto o sistema está em modo Não Perturbe

| #28 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar detecção automática e troca de tema em tempo real

⚠ Requer antes: Issue #25

### Descrição

Implementar a detecção do tema do Windows e a troca de tema em tempo real sem reiniciar o app. O WingetEasy deve responder tanto à mudança no Windows Settings quanto à configuração interna do app.

### Tarefas

- Usar UISettings.GetColorValue(UIColorType.Background) para detectar o tema atual

- Registrar UISettings.ColorValuesChanged para monitorar mudanças em tempo real

- Ao receber mudança de tema: chamar DispatcherQueue.TryEnqueue para aplicar na UI thread

- Aplicar tema via FrameworkElement.RequestedTheme na MainWindow e UpdateFlyout

- Modo Sistema: seguir o tema do Windows automaticamente

- Modo Claro ou Escuro: forçar o tema independente do Windows

- Salvar preferência de tema no banco via ISettingsRepository

- Garantir que Mica/Acrylic adapta a cor ao tema automaticamente

### Referência de código

var uiSettings = new UISettings(); uiSettings.ColorValuesChanged += (s, e) => { DispatcherQueue.TryEnqueue(() => ApplyCurrentTheme()); }; void ApplyCurrentTheme() { var theme = _settings.Theme switch { AppTheme.Light => ElementTheme.Light, AppTheme.Dark => ElementTheme.Dark, _ => ElementTheme.Default // segue o sistema }; if (Content is FrameworkElement fe) fe.RequestedTheme = theme; }

✓ Critérios de aceite

• Mudar o tema no Windows Settings reflete no app imediatamente sem reiniciar

• Mudar o tema nas configurações do WingetEasy reflete imediatamente

• Mica e Acrylic adaptam suas cores ao tema automaticamente

• A preferência de tema persiste após reiniciar o app

| #29 | Core | Segurança |  |
| --- | --- | --- | --- |

Implementar fluxo UAC completo integrado com UpdatesViewModel

⚠ Requer antes: Issue #12, Issue #14, Issue #22

### Descrição

Integrar o AdminElevationHelper com o UpdateService e a UI. O fluxo de elevação deve ser transparente para o usuário, com explicação clara antes do prompt do Windows, e tratamento gracioso de recusa.

### Tarefas

- No UpdateSelectedCommand: verificar IsRunningAsAdmin() antes de executar

- Se não for admin: exibir ContentDialog explicativo antes do prompt UAC

- Dialog deve explicar por que o admin é necessário e que é feito apenas uma vez por sessão

- Após UAC aprovado: passar os IDs dos pacotes selecionados para ExecuteElevatedAsync

- O processo elevado executa os updates e salva resultado em JSON temporário

- O processo principal monitora o arquivo de resultado e atualiza a UI com os resultados

- Se UAC for negado: exibir InfoBar explicando e não tentar novamente automaticamente

- Tratar timeout: se o processo elevado demorar mais de 15 min, considerar como falha

### Referência de código

var dialog = new ContentDialog { Title = "Permissão necessária", Content = "O WingetEasy precisa de permissão de administrador " + "para instalar as atualizações. Isso é solicitado " + "apenas uma vez por sessão.", PrimaryButtonText = "Continuar", CloseButtonText = "Cancelar", XamlRoot = App.MainWindow!.Content.XamlRoot }; var result = await dialog.ShowAsync(); if (result != ContentDialogResult.Primary) return;

✓ Critérios de aceite

• Negar o UAC não causa crash — a UI retorna ao estado anterior graciosamente

• O processo elevado encerra após concluir — nunca fica rodando em background

• Arquivos temporários são deletados mesmo em caso de erro no processo elevado

• O InfoBar de UAC negado desaparece após nova verificação bem-sucedida

| #30 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar HistoryViewModel e HistoryPage com timeline e exportação

⚠ Requer antes: Issue #11, Issue #21

### Descrição

Criar a página de histórico que exibe todas as atualizações realizadas. A interface deve ter timeline visual agrupada por dia, filtros por período, busca por nome e exportação para CSV.

### Tarefas

- Criar HistoryViewModel com ObservableCollection<HistoryGroupViewModel> agrupados por data

- Filtros: Hoje, Últimos 7 dias, Último mês, Tudo

- Busca por nome de app com filtragem em tempo real (sem botão buscar)

- Cards de estatísticas: total atualizados, taxa de sucesso (%), app mais atualizado

- Cada item da timeline: nome do app, versão anterior → nova, data/hora, duração, status com ícone colorido

- Entradas de falha: exibir mensagem de erro ao expandir via Expander

- Botão Exportar CSV: FileSavePicker com nome sugerido WingetEasy_Historico_{data}.csv

- Paginação: carregar 50 itens por vez, carregar mais ao rolar para o fim

### Referência de código

[RelayCommand] async Task ExportToCsvAsync() { var picker = new FileSavePicker(); picker.SuggestedFileName = $"WingetEasy_Historico_{DateTime.Today:yyyy-MM-dd}"; picker.FileTypeChoices.Add("CSV", [".csv"]); var file = await picker.PickSaveFileAsync(); if (file is null) return; await WriteCsvAsync(file, History); }

✓ Critérios de aceite

• O histórico carrega de forma paginada — sem travar com centenas de entradas

• O CSV exportado abre corretamente no Excel com codificação UTF-8 BOM

• Entradas de falha exibem a mensagem de erro ao expandir

• Os filtros e a busca funcionam combinados ao mesmo tempo

| #31 | UI |  |
| --- | --- | --- |

Implementar OnboardingDialog — fluxo de primeira execução

⚠ Requer antes: Issue #19, Issue #25

### Descrição

Criar o fluxo de boas-vindas exibido apenas na primeira execução. Deve ser rápido, informativo e terminar com o app pronto para usar. O usuário não deve precisar ler documentação para começar.

### Tarefas

- Detectar primeira execução: verificar se a chave onboarding_completed existe no banco

- Criar OnboardingDialog como ContentDialog com 4 passos via FlipView

- Passo 1 — Boas-vindas: logo, nome, descrição de 2 frases, botão Começar

- Passo 2 — Frequência: RadioButtons com as opções + dica explicativa para cada uma

- Passo 3 — Iniciar com Windows: ToggleSwitch ativado por padrão + explicação

- Passo 4 — Pronto: mensagem de conclusão + ProgressRing enquanto faz a primeira verificação

- Fechar o dialog no X: salvar configurações padrão e continuar normalmente

- Ao concluir o passo 4: salvar onboarding_completed no banco e disparar CheckUpdatesAsync

✓ Critérios de aceite

• O onboarding aparece apenas na primeira execução — nunca mais após concluído

• Fechar no X salva as configurações padrão e não exibe o onboarding novamente

• Ao concluir, uma verificação de updates é disparada automaticamente

• O dialog é acessível via teclado — Tab, Espaço e Enter funcionam corretamente

# Milestone 4 — Funcionalidades Avançadas

| #32 | Funcionalidade |  |
| --- | --- | --- |

Implementar BackupService — exportar snapshot do ambiente

⚠ Requer antes: Issue #8, Issue #11

### Descrição

Implementar a exportação completa do ambiente de software instalado via Winget. Esta funcionalidade permite ao usuário restaurar tudo após uma formatação ou configurar um novo PC com exatamente os mesmos apps.

### Tarefas

- Criar IBackupService com CreateSnapshotAsync, ExportToFileAsync, ImportFromFileAsync

- CreateSnapshotAsync: usar winget export --output - (stdout) como base do snapshot

- Enriquecer o JSON do winget com metadados WingetEasy: label, data, versão do winget, contagem

- Salvar snapshot no banco via repositório com todos os metadados

- ExportToFileAsync: abrir FileSavePicker e salvar como .wgbak (JSON) ou .json

- ImportFromFileAsync: abrir FileOpenPicker, validar formato antes de processar

- Formato .wgbak: JSON com envelope WingetEasy + dados do winget export

- O arquivo .json gerado deve ser compatível com winget import diretamente

### Referência de código

public async Task<BackupSnapshot> CreateSnapshotAsync( string label, CancellationToken ct) { // 1. Executar winget export para obter lista instalada var exportJson = await RunWingetExportAsync(ct); // 2. Criar snapshot com metadados WingetEasy var snapshot = new BackupSnapshot( Id: Guid.NewGuid(), Label: label, CreatedAt: DateTime.UtcNow, WingetVersion: await _winget.GetWingetVersionAsync(), PackageCount: CountPackages(exportJson), Data: exportJson); await _repo.SaveSnapshotAsync(MapToEntity(snapshot)); return snapshot; }

✓ Critérios de aceite

• O arquivo .wgbak gerado pode ser reimportado pelo WingetEasy sem erros

• O arquivo .json gerado funciona com winget import --import-file arquivo.json

• Snapshots ficam listados no banco com data, label e contagem de pacotes

• Arquivo corrompido ou inválido exibe mensagem de erro clara, não crash

| #33 | Funcionalidade |  |
| --- | --- | --- |

Implementar BackupService — restaurar ambiente a partir de snapshot

⚠ Requer antes: Issue #32, Issue #14

### Descrição

Implementar a restauração de ambiente a partir de um snapshot, com progresso visual por app e relatório final completo. Falha em um app não deve interromper a instalação dos demais.

### Tarefas

- RestoreSnapshotAsync: receber BackupSnapshot ou caminho de arquivo, instalar cada pacote

- Mostrar preview antes de iniciar: lista de apps, contagem, estimativa

- Instalar via winget install --id {id} --silent --accept-source-agreements

- Emitir progresso via IProgress<(string name, int current, int total, bool success)>

- Falha em um app: registrar no relatório e continuar com os demais

- Relatório final: X instalados com sucesso, Y falhas com detalhes por app

- Opção Tentar novamente os que falharam no relatório final

- Cancelamento: parar de instalar novos apps — os já instalados permanecem

✓ Critérios de aceite

• Arquivo inválido exibe mensagem de erro clara — não crash

• Cancelar no meio da restauração para de instalar novos apps, os já instalados permanecem

• O relatório final mostra detalhes de cada falha individualmente

• Tentar novamente processa apenas os que falharam, não todos

| #34 | Funcionalidade | UI |  |
| --- | --- | --- | --- |

Implementar BackupPage e BackupViewModel

⚠ Requer antes: Issue #32, Issue #33, Issue #21

### Descrição

Criar a interface visual completa para backup e restauração, acessível via NavigationView. A página deve listar os snapshots salvos em cards elegantes e oferecer fluxo claro para criar e restaurar.

### Tarefas

- BackupViewModel com ObservableCollection<BackupSnapshotViewModel> Snapshots

- Carregar snapshots do banco no OnNavigatedTo

- Seção Criar Backup: campo de label + botão Criar snapshot agora

- Lista de snapshots: cards com label, data, contagem de apps, botões Exportar / Restaurar / Deletar

- Seção Restaurar de arquivo: botão Abrir arquivo de backup para importar .wgbak ou .json externo

- Overlay de progresso durante restauração: ProgressRing + nome do app sendo instalado

- Deletar snapshot: ContentDialog de confirmação antes de remover do banco

- Após criar snapshot: adicionar à lista imediatamente sem recarregar tudo

✓ Critérios de aceite

• A lista de snapshots atualiza imediatamente após criar um novo

• Deletar um snapshot remove da lista imediatamente após confirmação

• O overlay de progresso é exibido durante toda a restauração

• A página funciona em janelas de 800px até tela cheia sem quebrar o layout

| #35 | Funcionalidade | UI |  |
| --- | --- | --- | --- |

Implementar ProfilesService e ProfilesPage

⚠ Requer antes: Issue #8, Issue #11, Issue #21

### Descrição

Implementar profiles de instalação — listas curadas de apps que podem ser instalados em lote em qualquer máquina. Diferente do backup (que captura o estado atual), o profile é criado intencionalmente pelo usuário.

### Tarefas

- Criar IProfilesService com CreateFromInstalledAsync, ImportFromFileAsync, ExportToFileAsync, ApplyProfileAsync

- CreateFromInstalledAsync: mostrar lista de apps instalados para o usuário selecionar quais incluir

- ApplyProfileAsync: instalar cada app do profile via winget install, emitir progresso, retornar resultados

- Apps já instalados durante ApplyProfile: pular silenciosamente (não contar como sucesso nem falha)

- ExportToFileAsync: salvar como .json compatível e legível por humanos

- ImportFromFileAsync: validar formato, exibir preview dos apps antes de aplicar

- ProfilesPage: grid de cards — um por profile com nome, descrição, contagem, data

- Botões por card: Aplicar / Exportar / Editar / Deletar

- Dialog de criação: busca por nome de app, checkboxes para seleção, campo de nome e descrição

✓ Critérios de aceite

• Arquivo de profile exportado é um JSON válido e legível por humanos

• Importar um profile criado em outro WingetEasy funciona sem ajustes manuais

• Aplicar um profile com apps já instalados pula-os e não conta como falha

• Editar um profile permite adicionar e remover apps da lista

| #36 | Funcionalidade |  |
| --- | --- | --- |

Implementar modo headless — argumentos de linha de comando

⚠ Requer antes: Issue #6, Issue #7, Issue #14, Issue #32

### Descrição

Implementar suporte a linha de comando para uso headless sem interface gráfica. Permite que admins de TI usem o WingetEasy via scripts, GPO ou agendamento externo.

### Tarefas

- Usar System.CommandLine NuGet para parsing robusto de argumentos

- Implementar --check: verificar updates e exibir Toast se houver, sem UI

- Implementar --update-all --silent: atualizar todos os updates sem interação

- Implementar --update-id ID1 ID2: atualizar apenas os IDs especificados

- Implementar --backup --output caminho.wgbak --label Texto

- Implementar --restore --input caminho.wgbak --silent

- Implementar --install-profile --input caminho.json

- Implementar --minimized: iniciar sem janela (para autostart via registro)

- Exit codes padronizados: 0=sucesso, 1=erro geral, 2=winget indisponível, 3=UAC negado

- Saída em JSON quando --output-format json é passado

### Referência de código

# Exemplos de uso headless WingetEasy.exe --check WingetEasy.exe --update-all --silent WingetEasy.exe --update-id Spotify.Spotify Firefox.Firefox WingetEasy.exe --backup --output C:\backup.wgbak --label "Pre-format" WingetEasy.exe --restore --input C:\backup.wgbak --silent WingetEasy.exe --install-profile --input C:\dev-setup.json WingetEasy.exe --minimized WingetEasy.exe --help # exibe ajuda formatada

✓ Critérios de aceite

• WingetEasy.exe --help exibe ajuda clara com todos os argumentos e descrições

• O modo headless não abre nenhuma janela em nenhuma situação

• Exit codes são confiáveis para uso em scripts e condicionais

• WingetEasy.exe --output-format json retorna JSON estruturado na stdout

| #37 | Funcionalidade |  |
| --- | --- | --- |

Implementar auto-update do WingetEasy via Velopack

⚠ Requer antes: Issue #2, Issue #19

### Descrição

Implementar auto-atualização do próprio WingetEasy usando Velopack. O app que gerencia atualizações de outros apps não pode precisar de atualização manual. As atualizações devem ser aplicadas silenciosamente no próximo restart.

### Tarefas

- Instalar Velopack NuGet e chamar VelopackApp.Build().Run() no topo do OnLaunched

- Implementar CheckForAppUpdatesAsync que consulta GitHub Releases API

- Exibir InfoBar discreta quando há atualização disponível (não Toast — menos intrusivo)

- Baixar delta do update em background sem bloquear a UI

- Chamar WaitExitThenApplyUpdates para aplicar no próximo restart automaticamente

- Configuração de atualização do app: Automático / Perguntar antes / Manual

- Exibir versão atual do WingetEasy na SettingsPage

- Botão Verificar atualização agora na SettingsPage

### Referência de código

// No TOPO de OnLaunched — antes de qualquer outra coisa VelopackApp.Build().Run(); // Verificar updates do app periodicamente private async Task CheckForAppUpdatesAsync() { var mgr = new UpdateManager( "https://github.com/user/WingetEasy"); var info = await mgr.CheckForUpdatesAsync(); if (info is null) return; await mgr.DownloadUpdatesAsync(info); mgr.WaitExitThenApplyUpdates(info); }

✓ Critérios de aceite

• O update do app é aplicado silenciosamente no próximo restart

• O usuário nunca é forçado a reiniciar imediatamente

• A versão atual é exibida corretamente na SettingsPage

• Verificar manualmente na SettingsPage funciona mesmo no modo Manual

| #38 | Funcionalidade |  |
| --- | --- | --- |

Implementar agendamento via Windows Task Scheduler

⚠ Requer antes: Issue #13, Issue #25

### Descrição

Migrar o agendamento do PeriodicTimer interno para o Windows Task Scheduler nativo, que é mais confiável, sobrevive a hibernações e consome zero CPU quando o app não está em memória.

### Tarefas

- Instalar Microsoft.Win32.TaskScheduler NuGet

- Criar tarefa WingetEasy\UpdateCheck no Task Scheduler com a configuração do usuário

- Configurar RunOnlyIfNetworkAvailable=true e WakeToRun=false

- Suportar frequências: diária (DailyTrigger), 2x/dia (DailyTrigger + RepetitionPattern 12h), semanal (WeeklyTrigger)

- UpdateSchedule: verificar se a tarefa já existe e atualizar (não criar duplicata)

- Ao desinstalar o app: remover a tarefa do Task Scheduler via MSIX lifecycle events

- Se o Task Scheduler não estiver disponível (raro): fallback para PeriodicTimer

- A tarefa aparece com nome e descrição legíveis no Task Scheduler do Windows

### Referência de código

using var ts = new TaskService(); var td = ts.NewTask(); td.RegistrationInfo.Description = "WingetEasy — verificação automática de atualizações"; td.Triggers.Add(new DailyTrigger { StartBoundary = config.CheckTime.ToDateTimeToday() }); td.Actions.Add(new ExecAction(exePath, "--check")); td.Settings.RunOnlyIfNetworkAvailable = true; td.Settings.WakeToRun = false; ts.RootFolder.RegisterTaskDefinition( @"WingetEasy\UpdateCheck", td);

✓ Critérios de aceite

• A tarefa aparece no Task Scheduler do Windows com nome WingetEasy\UpdateCheck

• Mudar o intervalo nas configurações atualiza a tarefa — não cria duplicatas

• Desinstalar o WingetEasy remove a tarefa do Task Scheduler automaticamente

• O app é acordado corretamente pelo Task Scheduler no horário configurado

| #39 | Funcionalidade | UI |  |
| --- | --- | --- | --- |

Implementar filtros e categorias de updates na lista

⚠ Requer antes: Issue #24, Issue #22

### Descrição

Adicionar filtros por categoria e agrupamento na lista de atualizações. O usuário deve conseguir rapidamente selecionar apenas updates de segurança, ou ignorar runtimes, ou filtrar por nome.

### Tarefas

- Implementar lógica de categorização em WingetService: App, Runtime, Driver, Font via heurística de ID e nome

- Runtimes conhecidos: Microsoft.DotNet, Microsoft.VCRedist, Oracle.JavaRE, Google.Chrome.EXE, Microsoft.WebView2

- Updates de segurança: detectar via keywords Security, Hotfix, Patch no nome do pacote

- Chips de filtro por categoria no topo da lista da UpdateFlyout e UpdatesPage

- Botão Selecionar apenas segurança — marca somente os críticos

- Botão Selecionar apenas apps — ignora runtimes e drivers

- Busca por nome na UpdateFlyout e UpdatesPage — filtragem em tempo real

- Ordenação: por nome A-Z, por categoria, por tamanho estimado (quando disponível)

- Filtros e busca combinam: pode filtrar por categoria E buscar por nome ao mesmo tempo

✓ Critérios de aceite

• A categorização é determinística — mesmo pacote sempre cai na mesma categoria

• Filtros combinam corretamente com a busca por nome

• Selecionar tudo com filtro ativo seleciona apenas os filtrados, não todos

• O badge de categoria no PackageItemControl reflete a categorização correta

# Milestone 5 — Distribuição

| #40 | Distribuição |  |
| --- | --- | --- |

Configurar empacotamento MSIX e manifesto da aplicação

⚠ Requer antes: Issue #19, Issue #25

### Descrição

Configurar o projeto WinUI 3 para gerar um pacote MSIX completo com manifesto correto, ícones em todas as resoluções e declarações de capacidades necessárias para o funcionamento do app.

### Tarefas

- Configurar Package.appxmanifest com Identity, Properties e Capabilities corretos

- Declarar capacidade internetClient (para verificar updates) e runFullTrust (para subprocess winget)

- Criar todos os assets de ícone: 44x44, 150x150, 310x150, 310x310 em PNG com escala

- Criar splash screen e logo da Store 50x50

- Configurar PublisherDisplayName e DisplayName corretos

- Adicionar URL de política de privacidade no manifesto

- Garantir que a versão no manifesto é automaticamente derivada da versão do assembly via CI

- Testar instalação em máquina limpa sem Visual Studio instalado

- Testar desinstalação: verificar que nenhum lixo fica em %APPDATA% ou no registro

### Referência de código

<Identity Name="WingetEasy" Version="1.0.0.0" Publisher="CN=SeuNome" /> <Capabilities> <Capability Name="internetClient" /> <rescap:Capability Name="runFullTrust" /> </Capabilities> <PrivacyPolicyUrl> https://seu-usuario.github.io/WingetEasy/privacy </PrivacyPolicyUrl>

✓ Critérios de aceite

• O MSIX instala sem erros em Windows 10 21H1+ e Windows 11

• Desinstalar não deixa arquivos em %APPDATA%, entradas no registro ou tarefas no Task Scheduler

• Todos os ícones aparecem em alta resolução no Painel Adicionar/Remover Programas

• A versão no manifesto bate exatamente com a versão do assembly e da tag do GitHub

| #41 | Distribuição | Segurança |  |
| --- | --- | --- | --- |

Configurar assinatura de código do MSIX para distribuição

⚠ Requer antes: Issue #40

### Descrição

Assinar o MSIX com certificado de código para que o Windows não exiba avisos de segurança ao instalar. Sem assinatura, o Windows Defender SmartScreen bloqueia a instalação para a maioria dos usuários.

### Tarefas

- Documentar as três opções: self-signed (dev/alfa), certificado EV (produção), Microsoft Store (assina automaticamente)

- Para alfa: criar certificado self-signed e documentar como os testers instalam

- Para produção: adquirir certificado EV Code Signing (~$200-400/ano) via DigiCert ou Sectigo

- Configurar GitHub Secret CERT_PFX_BASE64 e CERT_PASSWORD para uso no CI

- Adicionar passo de assinatura no workflow release.yml via signtool.exe

- Incluir timestamp ao assinar para que a assinatura permaneça válida após expirar o certificado

- Verificar que o arquivo assinado passa no signtool verify

### Referência de código

# GitHub Actions — passo de assinatura - name: Assinar MSIX run: ¦ echo ${{ secrets.CERT_PFX_BASE64 }} ¦ base64 -d > cert.pfx signtool sign ` /fd SHA256 ` /td SHA256 ` /tr http://timestamp.digicert.com ` /f cert.pfx ` /p ${{ secrets.CERT_PASSWORD }} ` **\*.msix Remove-Item cert.pfx

✓ Critérios de aceite

• Instalar o MSIX em máquina limpa não exibe nenhum aviso do Windows Defender SmartScreen

• O certificado aparece corretamente nas propriedades do arquivo assinado

• A senha do certificado está em GitHub Secret — nunca em texto no repositório

• O timestamp está incluído — assinatura válida após expirar o certificado

| #42 | Distribuição |  |
| --- | --- | --- |

Configurar GitHub Actions — workflow de release automático com MSIX

⚠ Requer antes: Issue #3, Issue #40, Issue #41

### Descrição

Criar o workflow de release que é acionado ao criar uma tag de versão no GitHub. Deve buildar, testar, assinar e publicar o MSIX automaticamente sem nenhuma intervenção manual.

### Tarefas

- Criar .github/workflows/release.yml com trigger em push de tags v*.*.*

- Passos: checkout → setup-dotnet → restaurar → rodar testes → publicar → assinar → criar release

- Usar softprops/action-gh-release para criar a release com o MSIX e CHANGELOG como assets

- Usar generate_release_notes: true para gerar notas de release a partir dos commits

- Tags pre-release (v1.0.0-beta.1) devem ser marcadas como pre-release automaticamente

- O workflow falha completamente se os testes falharem — nunca publicar código quebrado

- Manter o arquivo .pfx apenas em memória durante o CI — deletar imediatamente após assinar

### Referência de código

name: Release on: push: tags: ['v*.*.*'] jobs: release: runs-on: windows-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-dotnet@v4 with: { dotnet-version: '8.x' } - run: dotnet test -c Release - run: dotnet publish src/WingetEasy.App -c Release -r win-x64 - name: Assinar MSIX run: ... # signtool com secrets - uses: softprops/action-gh-release@v1 with: files: '**/*.msix' generate_release_notes: true

✓ Critérios de aceite

• Criar a tag v1.0.0 no GitHub gera automaticamente uma release com o MSIX assinado

• O workflow falha e não publica se algum teste falhar

• Tags beta são marcadas como pre-release automaticamente

• O CHANGELOG é gerado automaticamente a partir dos commits desde a última tag

| #43 | Distribuição |  |
| --- | --- | --- |

Preparar manifesto YAML para publicação no repositório winget-pkgs

⚠ Requer antes: Issue #40, Issue #41, Issue #42

### Descrição

Preparar e submeter o manifesto YAML necessário para que o WingetEasy fique disponível via winget install. É o passo que coloca o app no ecossistema oficial do Windows Package Manager.

### Tarefas

- Instalar a ferramenta wingetcreate: winget install Microsoft.WingetCreate

- Usar wingetcreate new <url-do-msix> para gerar o manifesto automaticamente

- Revisar e ajustar os arquivos gerados: .yaml principal, .installer.yaml, .locale.en-US.yaml

- Criar .locale.pt-BR.yaml com descrições em português

- Calcular SHA256 do MSIX e confirmar que bate com o IntallerSha256 no manifesto

- Validar o manifesto: winget validate --manifest manifests/s/User/WingetEasy/1.0.0/

- Fazer fork do microsoft/winget-pkgs e abrir Pull Request com o manifesto

- Documentar o processo para facilitar atualizações futuras do manifesto

### Referência de código

# Gerar manifesto automaticamente wingetcreate new https://github.com/user/WingetEasy/releases/download/v1.0.0/WingetEasy.msix # Validar antes de submeter o PR winget validate --manifest manifests/s/SeuNome/WingetEasy/1.0.0/ # Após aprovação — instalar via winget winget install SeuNome.WingetEasy # Estrutura de arquivos necessária manifests/s/SeuNome/WingetEasy/1.0.0/ SeuNome.WingetEasy.yaml SeuNome.WingetEasy.installer.yaml SeuNome.WingetEasy.locale.en-US.yaml SeuNome.WingetEasy.locale.pt-BR.yaml

✓ Critérios de aceite

• winget validate passa sem erros ou avisos

• winget install SeuNome.WingetEasy funciona após aprovação do PR

• O hash SHA256 no manifesto confere com o arquivo publicado no GitHub Release

• O PR no winget-pkgs foi aberto e está em revisão pela Microsoft

| #44 | Distribuição |  |
| --- | --- | --- |

Criar README rico com screenshots, badges e instruções completas

⚠ Requer antes: Issue #42

### Descrição

Criar o README.md profissional que serve como vitrine do projeto no GitHub. É a primeira coisa que um desenvolvedor ou usuário vê — define completamente a impressão inicial do projeto.

### Tarefas

- Header: logo centralizado, nome, tagline, badges de CI / versão / licença / winget

- Screenshots em alta resolução: UpdateFlyout, SettingsPage, HistoryPage em tema claro e escuro

- Seção Features: lista visual com ícones das funcionalidades principais

- Seção Instalação: botão de download do MSIX + comando winget + instruções de self-signed para dev

- Seção Requisitos: Windows 10 21H1+ com winget instalado e .NET 8

- Seção Como contribuir: setup do ambiente local, convenções de PR, como rodar os testes

- Seção Roadmap: link para o Project Board do GitHub

- Licença: MIT (ou a escolhida) com link para o arquivo LICENSE

- README em inglês como principal + seção em português ou README.pt-BR.md separado

### Referência de código

<!-- Badges no topo do README --> ![CI](https://github.com/user/WingetEasy/actions/workflows/ci.yml/badge.svg) ![Version](https://img.shields.io/github/v/release/user/WingetEasy) ![License](https://img.shields.io/github/license/user/WingetEasy) ![winget](https://img.shields.io/badge/winget-SeuNome.WingetEasy-blue) ![Platform](https://img.shields.io/badge/platform-Windows%2010%2F11-blue) <!-- Instalação --> winget install SeuNome.WingetEasy

✓ Critérios de aceite

• Screenshots em alta resolução mostram o produto em tema claro e escuro

• O comando winget install funciona após aprovação no winget-pkgs

• As instruções de contribuição permitem que um desenvolvedor configure o projeto do zero

• Todos os badges mostram informação real e atualizada do repositório

| #45 | Distribuição |  |
| --- | --- | --- |

Criar política de privacidade e página de suporte via GitHub Pages

⚠ Requer antes: Issue #44

### Descrição

Criar a política de privacidade (obrigatória para Microsoft Store e boa prática geral) e uma página de suporte. Como o WingetEasy não coleta nenhum dado do usuário, o documento é simples mas precisa existir formalmente e ser acessível via URL pública.

### Tarefas

- Habilitar GitHub Pages no repositório (branch gh-pages ou pasta docs/)

- Criar página inicial: apresentação do projeto, links para instalar e para o GitHub

- Criar /privacy: política de privacidade declarando que nenhum dado pessoal é coletado

- Criar /support: FAQ com problemas comuns + link para abrir issue no GitHub

- A política deve declarar explicitamente: todos os dados ficam em %APPDATA%\WingetEasy\ localmente

- A política deve declarar que a verificação de updates do app contata apenas a API pública do GitHub

- Adicionar URL da política de privacidade no Package.appxmanifest (atualizar Issue #40)

- Criar versões em português e inglês de todas as páginas

- Garantir que a URL funciona via HTTPS (GitHub Pages já fornece isso automaticamente)

✓ Critérios de aceite

• A URL https://user.github.io/WingetEasy/privacy carrega corretamente

• A URL de privacidade está configurada no Package.appxmanifest

• A página de suporte tem pelo menos 5 perguntas frequentes relevantes

• As páginas existem em português e inglês

• A página funciona corretamente em mobile (responsiva)

WingetEasy — 45 Issues  •  C# + WinUI 3  •  6 Milestones